**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Котельничского района**

**Кировской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.04.2018 года № 40

с. Макарье

**О проведении месячника**

**по благоустройству и санитарной**

**очистке территории Макарьевского**

**сельского поселения.**

В целях организации работ по благоустройству и приведения территории

сельского поселения в надлежащее санитарное состояние

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Объявить с 30.04.2018г. по 30.05.2018г. месячник по благоустройству и санитарной очистке улиц, производственных и придомовых территорий Макарьевского сельского поселения, а также территорий захоронений (кладбищ).

2.Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Макарьевского сельского поселения в рамках своей компетенции:

2.1.Организовать проведение месячника по благоустройству своих территорий;

2.2.Работы проводить согласно планов благоустройства на 2018 год с определением ответственных исполнителей, конкретных объемов и сроков уборки территорий;

2.3.При проведении месячника по благоустройству обратить особое внимание на разбивку цветников, посадку декоративных кустарников и др. на подведомственных территориях.

3.Администрации сельского поселения вывесить объявления в населенных пунктах о проведении месячника.

4.Контроль за проведением работ возлагаю на себя.

5.Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Макарьевского сельского поселения |  | И.А.Мочалова |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДГОТОВЛЕНО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации Макарьевского сельского поселения |  | И.А.Мочалова |

РАЗОСЛАНО: в дело, в информационный бюллетень.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

от 18.04.2018 № 40

**ПЛАН**

**мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории**

**населенных пунктов Макарьевского сельского поселения в 2018 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые  мероприятия | Время  проведения | Ответственные |
| 1. | Разработать план проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | апрель | Администрация сельского поселения |
| 2. | Провести информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам благоустройства и озеленения населенных пунктов, ознакомить с планом мероприятий | апрель | Администрация сельского поселения, депутаты |
| 3. | Организовать проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения | апрель-май | Администрация сельского поселения, депутаты, комиссия по благоустройству |
| 4. | Организовать разбивку клумб и цветников около административных зданий, предприятий, организаций, учреждений | май-июнь | Руководители организаций и предприятий |
| 5. | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и по дальнейшему недопущению их образований | в течении года | Администрация сельского поселения, руководители,  депутаты |
| 6. | Обеспечить регулярный сбор и вывоз ТБО | в течении года | Администрация сельского  поселения |
| 7. | Организовать экологические бригады школьников по благоустройству территории Макарьевского сельского поселения, территории Макарьевского пруда | июнь-август | Директор МКОУ ООШ с.Макарье,  Совет ветеранов,  Совет молодёжи, предприниматели |
| 8. | Частичный ямочный ремонт внутри поселенческих грунтовых дорог с использованием кирпичного боя и шлака | май-июль | Администрация  сельского  поселения |
| 9. | Выравнивание автогрейдером выбоин, неровностей, колеи внутри поселенческих грунтовых дорог | май-июнь | Администрация  сельского  поселения |
| 10. | Проведение экологического субботника по посадке саженцев и кустарников | май-июнь | Администрация  сельского  поселения,  депутаты,  Совет молодёжи, Совет ветеранов |
| 11. | Скашивание сорняков и разнотравий на территории сельского поселения | июнь-август | Администрация  сельского  поселения,  руководители предприятий,  жители поселения |
| 12. | Удаление борщевика на территории с.Макарье | май-сентябрь | Администрация  сельского  поселения |
| 13. | Организация субботников по благоустройству и уборке территорий сельских кладбищ в с.Макарье, п.Заречный, с.Курино. | май-июль | Администрация  сельского  поселения,  депутаты,  Совет молодёжи,  Совет ветеранов  жители поселения |
| 14. | Организовать работу по очистке придорожных канав, остановочных площадок на территории сельского поселения | май-сентябрь | Администрация сельского поселения,  Совет ветеранов, волонтеры |
| 15. | Очистка от мусора детской площадки. Ремонт ограждения площадки | май-октябрь | Администрация сельского поселения,  Совет молодёжи |
| 16. | Благоустройство парка в центре села (уборка мусора, сухих деревьев, обрезка сухих веток, побелка деревьев) | май-август | Совет молодёжи |
| 17. | Благоустройство территории памятников ВОВ в с.Макарье, с.Курино, п.Заречный (уборка территории, посадка цветов, уход за яблоневой аллеей «Дерево Победы») | апрель-июнь | Администрация сельского поселения,  Совет молодёжи,  Совет ветеранов |
| 18. | Организация конкурсов на лучшую придомовую, производственную территорию, лучшую улицу и т.д. | июнь-сентябрь | Администрация сельского поселения, комиссия по благоустройству |
| 19. | Подведение итогов конкурса с вручением дипломов, призов, благодарственных писем | август | Администрация сельского поселения, комиссия по благоустройству |
| 20. | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | в течении года | Администрация сельского поселения, комиссия по благоустройству |