|  | УТВЕРЖДЕНО распоряжением администрации Ежихинского сельского поселения от 20.03.2023 №6 |
| --- | --- |

### ПЛАН

мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территорий населенных пунктов Ежихинского сельского поселения и план работы профилактической группы на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственное лицо | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вывоз мусора с двух накопителей | В.С.Рогачев | май 2023 года |
| 2 | Очистка зоны отдыха от мусора, грязи, старой листвы и всех расположенных на их территории технических сооружений. Установка аншлагов разрешающих купание | В.С.Рогачев | май-июнь 2023 года |
| 3 | Уборка территории Ежихинского кладбища и территории вокруг него. Ремонт изгороди. | Рогачев В.С. | апрель-июнь 2023 года |
| 4 | Вырубка кустарников вокруг кладбища | В.С.Рогачев | Май - июль 2023 года |
| 5 | Ремонт отбоин у двух пожарных водоемов, ремонт горловин, обновление покраски аншлагов | В.С.Рогачев | июнь-июль 2023 года |
| 6 | Уборка территории около здания администрации Ежихинского сельского поселения | В.С.Рогачев | апрель -май 2023 года |
| 7 | Уборка территории около здания МКУК «ЦДБО» Ежихинского сельского поселения | Директор МКУК ЦДБО» Кипрова Е.Н. | апрель -май 2023 года |
| 8 | Проведение двух субботников на всей территории Ежихинского сельского поселения | В.С.Рогачев ИП, руководители предприятий, жители поселения (по согласованию) | апрель-май 2023 года |
| 9 | Ремонт, обновление и покраска 4 досок информации Ежихинского с/п | В.С.Рогачев | май 2023 года |
| 10 | Выборочный ремонт дорог по ст. Ежиха | А.О.Одношивкин, Т.И.Тупахина (по согласованию) В.С.Рогачев | май-июнь 2023 года |
| 11 | Очистка улиц населенных пунктов Ежихинского с/п и придорожных канав от мусора | В.С.Рогачев | апрель-июнь 2023 года |
| 12 | Декоративный ремонт памятника павшим героям и наведение порядка с выкосом травы и мелких кустов в парке возле памятника | Директор МКУК ЦДБО» Кипрова Е.Н. | май 2023 года |
| 13 | Декоративный ремонт спортивной площадки у здания МКУК «ЦДБО» Ежихинского с/п, покраска горки и качели | Директор МКУК ЦДБО» Кипрова Е.Н.. В.С.Рогачев | июнь-август 2023 года |
| 14 | Грейдирование дорог в населенном пункте ст.Ежиха | В.С.Рогачев | июнь-август 2023 года |
| 15 | Организация еженедельной уборки мусора с улиц населенных пунктов (по понедельникам) | В.С.Рогачев | В течение всего периода |
| 16 | Уборка высокой сухой травы по улицам населенных пунктов Ежихинского с/п | В.С.Рогачев | апрель-май, сентябрь 2023 года |
| 17 | Заколотить окна и двери в одном нежилом помещении | В.С.Рогачев | апрель-май 2023 года |
| 18 | Уборка одного пожарища | В.С.Рогачев Т.И.Тупахина (по согласованию) | май-июнь 2023 года |
| 19 | Спилить три тополя на ст.Ежиха | В.С.Рогачев Т.И.Тупахина (по согласованию) | май-июнь 2023 года |
| 20 | Заготовить дрова для бюджетных организаций на отопительный сезон 2023-2024 года с последующей уборкой территорий | А.О.Одношивкин (по согласованию) В.С.Рогачев | апрель-май 2023 года |
| 21 | Очистка водоемов от ряски и мусора | В.С.Рогачев | июнь-август 2023 года |
| 22 | Проведение мероприятий по уборке борщевика | В.С.Рогачев | июнь-август 2023 года |
| 23 | Проверка жилых домов с/п на предмет пожарной безопасности с вручением соответствующих памяток и листовок | В.С.Рогачев, члены профилактической группы | май-август 2023 года |
| 24 | Информирование населения с/п о соблюдении норм пожарной безопасности в сельском поселении через доски информации (14 штук) с вывешиванием листовок, памяток | В.С.Рогачев, члены профилактической группы | май-август 2023 года |
| 25 | Проведение дополнительных рейдов по жилому сектору по проверке мест проживания неблагополучных граждан | В.С.Рогачев, члены профилактической группы | Ежемесячно |
| 26 | Проверка бесхозного жилья на предмет отключения от эл.энергии и заколачивания дверей и окон | В.С.Рогачев, члены профилактической группы | май-июнь 2023 года |
| 27 | Организация профилактических проверок подведомственных объектов в пожарном отношении и на предмет противодействия терроризму | В.С.Рогачев, члены профилактической группы | май-август 2023 года |
| 28 | Ежемесячно предоставлять отчеты о работе профилактической группы | В.С.Рогачев | До 30 числа каждого месяца |

___________________