**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ЮБИЛЕЙНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОТЕЛЬНИЧСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.12.2021 № 54

п. Юбилейный

  **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2022-2024 годы**

 В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно - коммунального хозяйства, проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Юбилейного сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах», администрация Юбилейного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2022-2024 годы».

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области [http://www.kotelnich-msu.ru](http://www.kotelnich-msu.ru/)

Глава администрации

Юбилейного сельского поселения С.В.Червяков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Юбилейного сельского поселения

от 28.12.2021 № 54

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области** **на 2022-2024 годы»**

 **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**««Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области** **на 2022-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Юбилейного сельского поселения Котельничского муниципального района Кировской области  |
| Участники программы | Администрация Юбилейного сельского поселения; граждане, их объединения; заинтересованные лица;общественные организации; подрядные организации |
| Цели Программы | - формирование, повышение качества и комфорта городскойсреды на территории Юбилейного сельского поселения;- реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;- совершенствования уровня и организация благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;- благоустройство общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | * повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий сельского поселения;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;- организация новых и восстановление существующих мест отдыха на общественных территориях;* проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;
* привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД, общественных территорий;

- проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;- доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;* доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
* доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;
* повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |
| Срок реализации Программы | 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет**1 249,7** тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет **1 237,2** тыс.руб.;Бюджет сельского поселения **12,5** тыс.рубВ т.ч. по годам:**2022 год**:Областной бюджет \_\_\_\_\_ тыс.руб.;Бюджет сельского поселения \_\_\_\_ тыс.руб.:**2023 год**:Областной бюджет \_\_\_\_\_ тыс.руб.;Бюджет сельского поселения \_\_\_\_ тыс.руб.:**2024 год**:Областной бюджет **1 237,2** тыс.руб.;Бюджет сельского поселения **12,5** тыс.руб.:Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета муниципального образования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | **-** Благоустройство и улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;**-** увеличение доли площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;**-** создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;**-** увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий МКД по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных домов;**-** уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет 100%. |

**1. Общие положения.**

 Юбилейное сельское поселение расположено в северо-восточной части Котельничского района. Поселок Юбилейный находится в 24 км. от районного центра и в 145 км. от областного центра г.Киров на федеральной трассе Котельнич-Даровской.

 Административный центр - п.Юбилейный, который развивается как посёлок городского типа. Регулярное автобусное сообщение связывает центр сельского поселения с г. Котельнич. Общая площадь сельского поселения по состоянию на 01.01.2021 года 216,9 кв. км. На территории поселения расположено 13 населенных пунктов, где проживает 1005 человек, из них 883 человека в п. Юбилейный.

 Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей поселения.

 Необходимость благоустройства территорий продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

 На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские и спортивные площадки, зеленые насаждения; места массового пребывания людей; малые архитектурные формы, обслуживаются объекты уличного освещения.

 Но имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

 Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие содержание, восстановление и ремонт существующих объектов благоустройства, строительство новых, недостаточно эффективны.

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления сельского поселения с населением, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

 Для поддержания общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа ««Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2022-2024 годы»», которой предусматривается целенаправленная работа.

 Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования.

 Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство, реконструкция, ремонт детских и спортивных площадок, зон отдыха, парков, скверов, площадей, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

 Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

 Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем благоустройства

**2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы.**

 Целью данной Программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта современной городской среды на территории поселения путем повышения уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Юбилейного сельского поселения;

 Основными задачами для достижения поставленной цели является:

 - совершенствование эстетичного вида населенных пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и заинтересованными лицами при решении вопросов благоустройства;

- обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной Программы и дизайн-проектов объектов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций и предприятий в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования и дворовых территорий МКД;

 Для оценки достижения цели и выполнения задач программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- доля общественных территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества общественных территорий, участвующих в Программе;

* доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;
* повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;
* доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 1 к Программе.

**3. Сроки (этапы) реализации Программы.**

 Сроки реализации Программы охватывают период 2022 – 2024 годов без выделения этапов.

 Реализация на территории поселения комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, приведет к формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов.

**4. Ресурсное обеспечение Программы.**

 Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.

 Общий объем финансирования Программы составит **1 249,7**  тыс.руб., в том числе: средства областного бюджета **1 237,2** тыс.руб.; средства бюджета сельского поселения – **12,5** тыс. рублей;

**5. Объем видов работ по благоустройству мест общего пользования**

**и дворовых территорий МКД.**

 Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

 а) минимального перечня работ:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек, урн для мусора.

б) дополнительного перечня работ:

* оборудование детских площадок;
* оборудование спортивных площадок;
* устройство автомобильных парковок;
* озеленение территорий.

 В программе предусматриваются ниже перечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- создание, реконструкция, ремонт площадей, парков и скверов;

- устройство освещения, в т. ч. декоративное;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров);

- обустройство детских, игровых и спортивных площадок;

- приобретение и установка малых архитектурных форм;

- благоустройство пустырей, очистка водоемов, иные цели.

**6. Обобщенная характеристика мероприятий**

**Программы**

 Реализация Программы осуществляется посредством исполнения отдельных мероприятий.

 В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие понятия.

В Программе под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

 Под общественной территории понимается территория общего пользования (улицы, скверы, парки, аллеи, пешеходные зоны, территории для активного массового отдыха, иные общественные территории).

 6.1. Отдельное мероприятие «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий».

 В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальная общественная комиссия, создаваемая администрацией сельского поселения, будет проводить обследования физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Кировской области.

 По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, будут включаться в Программу, направленную на благоустройство общественных и дворовых территорий.

 6.2. Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

 В рамках реализации отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету сельского поселения из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды (далее - субсидии на формирование современной городской среды).

 Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств сельского поселения, связанных с реализацией Программы, направленных на благоустройство территории п.Юбилейный Юбилейного сельского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий.

 Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет».

 Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются исходя из минимального и дополнительного перечней таких работ.

 В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят: ремонт дворовых проездов (тротуаров), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.

 В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий входят: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство контейнерной площадки, расчистка прилегающей территории. Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 50 % от стоимости дополнительных работ.

 Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 2);

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории (приложение 4 и 5 к Программе);

усредненная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня (приложение 6 к Программе);

 порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ (приложение 7 к Программе).

 Действующие Правила благоустройства в муниципальном образовании Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области, утвержденные решением Юбилейной сельской Думы от 16.05.2013 № 77, корректируются на основании изменений законодательства в части требований по содержанию территорий.

 6.3. Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

 Предложения заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

общественные обсуждения проекта Программы регламентируются порядком общественного обсуждения проекта Программы;

 рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий Программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу;

 рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2022-2024 годах, осуществляется в соответствии с [Порядк](#Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемых общественных территорий в Программу.

 Данная реализация позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Юбилейного сельского поселения.

 Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство». Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности дворовых и общественных территорий в п.Юбилейный Юбилейного сельского поселения.

**7. Ожидаемый социально-экономический эффект**

**выполнения Программы.**

 Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии общественных территорий и территорий многоквартирных домов, а так же обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится на повышении качества жизни в целом.

 Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- Процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;

- Процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к мероприятиям по благоустройству;

-Уровень благоустроенности Юбилейного сельского поселения, Котельничского муниципального района Кировской области.

 В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения, в том числе для маломобильных групп населения;

- совершенствование эстетического состояния территории Юбилейного сельского поселения.

 **Приложение № 1 к программе ««Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области** **на 2022-2024 годы»**

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области** **на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Базо-вое значе-ние2021 год | Значения показателей |
| 2022 | 2023 |  2024 |
| 1 | Доля площади благоустроенных территорий поселения от общей площади общественных территорий | % | 15 | 15 | 15 | 50 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  5 | 5 | 5 | 21 |
| 3 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 0 | 50 |

 Приложение 2

 к Программе

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование видов работ |
| 1. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов  |
| 2. | Освещение дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3. | Установка скамеек |
| 4. | Установка урн для мусора |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Приложение 3

 к Программе

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Вид** | **Наименование** | **Вид** |
| **Урна для мусора №3****500\*450\*620**87 кг | урна 3 | **Урна для мусора №5****400\*400\*600**100 кг | 3cf0f6f188d02e05c0cc42d9dc7baed2 |
| **Урна для мусора №4****450\*450\*600**150 кг | Урна 4 | **Скамья №1****450\*600\*1800**200 кг |  |
| **Урна для мусора №6 (мытый бетон)****400\*400\*450**80 кг | Урна_6 | **Скамья №2****(мытый бетон)****400\*450\*1800**200 кг |  |
| **Урна №7****420\*420\*610**180 кг |  | **Скамья №3****420\*450\*1800**200 кг | skam_ |
| **Скамья садовая****(боковины)****870\*920**130 кг. | Скамейка | **Скамья №4****400\*300\*1800**180 кг. | **Скамья_1** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Светильники** | **Применяемые материалы** | **Виды** |
|  Светильниксветодиодный тип ДКУ | Габаритные размеры: 990ммх110ммх310мм.:  | 900001 |
| Тип лампы: LED  |
| Мощность лампы: 100 Вт  |
| Степень защиты: IP66  |
| Диапазон входный напряжений: 160-260 В  |
| Световой поток: 9914 Лм:  |
| Тип установки: консольный  |
|  Материал рассеивателя: поликарбонат  |
| Материал корпуса: алюминий литой под давлением |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1 |
| Светильник светодиодныйтип ЖКУ | Габаритные размеры575мм х297мм х256мм  | 06lll |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015:IP53 |
| Мощность лампы: 150 Вт |
| Тип лампы: ДНАТ  |
| Тип цоколя: E40  |
| Номинальное напряжение: 220 В |
| Тип установки: консольный  |
| Материал рассеивателя: поликорбанат  |
| Материал корпуса: сталь с порошковым покрытием |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1 |
| Прожектор светодиодный  |  Габаритные размеры: 115ммх155ммх30мм  | 692602_b |
| Мощность: 30 Вт. |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015:IP65 |
| Световой поток: 2400Лм  |
| Диапазон входный напряжений:180-240В  |
| Материал корпуса: алюминиевый сплав  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: УХЛ1 |
| Фотореле |  ГОСТ Р 51324.2.1-2012 | svet136 |
| Номинальное рабочее напряжение ~ 230 В  |
| Порог срабатывания реле при уровне освещенности, (регулируется)  5-50 лк  |
| Собственная потребляемая мощность при срабатывании 6,6 Вт |
| Собственная потребляемая мощность в дежурном режиме 0,25 Вт |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP44 |

Приложение 4

 к Программе

 **Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование видов работ |
| 1. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок |
| 3. | Озеленение |
| 4. | Расчистка прилегающей территории |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение 5

к Программе

**Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**







 

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Приложение 6

 к Программе

**Усредненная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Виды работ | Усредненная стоимость работ |
| 1 | автопарковка | 2040 руб./кв.м |
| 2 | детская площадка с 6 малыми архитектурными формами (основание – песчано-гравийная смесь) | 330 000 руб. |
| 3 | спортивная площадка с 3 элементами | 296 000 руб. |
| 4 | спортивная площадка 13х23,5 м | 740 000 руб. |
| 5 | озеленение  | 340 руб/кв.м |
| 6 | уборка деревьев: |  |
|  | Ø 200мм | 3100 руб./шт. |
|  | Ø 360мм | 9140 руб./шт. |
|  | Ø 800 мм | 39430 руб./шт. |
|  | Ø 1000 мм | 64350 руб./шт. |

Примечание: Усредненная стоимость видов работ определяется с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Приложение 7

 к Программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

**1. Общие положения**

* 1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов п.Юбилейный (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Юбилейного сельского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области» на 2022-2024 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

дополнительный перечень работ – установленный в приложении 5 к Муниципальной программе перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов п.Юбилейный, финансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов п.Юбилейный;

уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять заинтересованные лица по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов п.Юбилейный за счет средств заинтересованных лиц;

общественная муниципальная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Юбилейного сельского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**
	1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем работ, предоставляются в администрацию Юбилейного сельского поселения (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, являются документы о внесении средств на счет, открытый в установленном порядке администратору доходов бюджета города, копия ведомостей сбора средств с физических лиц.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
	1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Юбилейного сельского поселения.
	2. После принятия решения общественной муниципальной комиссией администрация Юбилейного сельского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет полную общую стоимость соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента утверждения Программы и подведения итогов общественной муниципальной комиссии.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в течение двадцати дней с момента подведения итогов общественной муниципальной комиссией.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Юбилейное сельское поселение с момента их зачисления на лицевой счет администратора доходов бюджета Юбилейного сельского поселения.
	2. Администратор доходов бюджета поселения обеспечивает учет денежных средств, поступивших на лицевой счет от заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	3. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств администрация направляет в управление финансов администрации Котельничского района (далее – управление финансов) копию заключенного соглашения. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования главного распорядителя бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
	4. Администратор доходов бюджета поселения обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администратор доходов бюджета поселения ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Юбилейного сельского поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству утвержденной общественной муниципальной комиссией дворовой территории, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства данной дворовой территории, согласованным с лицом, уполномоченным заинтересованными лицами.
	2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
	3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением финансов администрации Котельничского района в соответствии с бюджетным законодательством.
	4. Администратор доходов бюджета поселения обеспечивает возврат остатков аккумулированных денежных средств, неиспользованных по состоянию на 01.12.2024, заинтересованным лицам по реквизитам, указанным в заключенных соглашениях с заинтересованными лицами, в срок до 31.12.2024 при условии:

экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов по вине подрядной организации;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Приложение 8

к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте, по состоянию на 01.01.2022**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | п.Юбилейный ул.Мира д. 19  |
| 2 | п.Юбилейный ул.Мира д. 21 |
| 3 | п.Юбилейный ул.Мира д. 22  |
| 4 | п.Юбилейный ул.Мира д. 27 |
| 5 | п.Юбилейный ул.Хитрина д. 5  |
| 6 | п.Юбилейный ул.Хитрина д. 6 |
| 7 | п.Юбилейный ул.Хитрина д. 10  |
| 8 | п.Юбилейный ул.Дружбы д. 23 |
| 9 | п.Юбилейный ул.Дружбы д. 24 |
| 10 | п.Юбилейный ул.Молодежная д. 5 |
| 11 | п.Юбилейный ул.Молодежная д. 8 |
| 12 | п.Юбилейный ул.Советская д. 1а |
| 13 | п.Юбилейный ул.Советская д. 1 |
| 14 | п.Юбилейный ул.Советская д. 2 |
| 15 | п.Юбилейный ул.Советская д. 3 |
| 16 | п.Юбилейный ул.Советская д. 4 |
| 17 | п.Юбилейный ул.Советская д. 5 |
| 18 | п.Юбилейный ул.Советская д. 6 |
|  |  |

Приложение 9

к Программе

**Адресный перечень общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2022-2024 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Территория памятника погибшим воинам ВОВ (п.Юбилейный у дома № 1 по ул.Октябрьская ) |
|  |  |

 Приложение 10

 к Программе

**Ресурсное обеспечение**

**реализации Программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Статус | Наименование Программы | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |
| 2022 год | 2023 год | 2024год | всего |
| 1 | Муниципальная программа Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области | «Формирование современной городской среды муниципального образования Юбилейное сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2022 – 2024 годы» | всего |  |  | 1249,7 | 1249,7 |
| областной бюджет |  |  | 1237,2 | 1237,2 |
| местный бюджет |  |  | 12,5 | 12,5 |
| 2 | Отдельное мероприятие | «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в целях их благоустройства» | не требуется | x | x | x | х |
| 3 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие | «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» | не требуется | x | x | x | х |

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |